|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày | Tình trạng |
| Tìm kiếm thông tin về quản lý khách sạn (tìm hiểu các loại phòng , giá phòng , thông tin người thuê phòng cần cung cấp khi muốn thuê phòng, …) | 27-03-2023 | 29-03-2023 | 3 | Hoàn thành tìm hiểu tất cả các thông tin cần thiết |
| Xây dựng cở sở dữ liệu cho phần mềm bằng MySql | 31-03-2023 | 05-04-2023 | 6 | Đã sơ bộ xây dựng được cơ sở dữ liệu cho phần mềm |
| Xây dựng các màn hình bằng phần mềm  Balsamiq Mockups | 06-04-2023 | 09-03-2023 | 3 | Mới xây dựng được màn hình đăng nhập , đăng ký, lấy lại mật khẩu, và màn hình quản lý phòng |

**Báo Cáo Tiến Độ Đồ Án Tốt Nghiệp**